## Slide 1: État des projets
Généré automatiquement

## Slide 3: 5G Core Deployment - Ref_1405
Statut | Terminé
Responsable Marketing | Sarah Bennani
Responsable SI | Ilias Mouhcine
Responsable MOA | Sarah Bennani
Date début | 2025-11-24
Jalon T0 | 2025-12-04
Jalon T1 | 2026-01-08
Jalon T2 | 2026-02-07
Jalon T3 | 2026-03-09
Date TTM | 2025-12-19
Décision TTM | Pending
Balances | • B-947 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-333 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-300 — CapEx Infrastructure (taux 1.00)
Profils | • P-72 — Ingénieur Radio • P-13 — Développeur Fullstack • P-98 — Développeur Fullstack
Services | • S-59 — Installation Hardware • S-40 — Support 24/7 • S-23 — Installation Hardware
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 4: 5G Core Deployment - Ref_2886
Statut | En retard
Responsable Marketing | Ahmed Alami
Responsable SI | Ilias Mouhcine
Responsable MOA | Sarah Bennani
Date début | 2025-11-10
Jalon T0 | 2025-11-20
Jalon T1 | 2025-12-25
Jalon T2 | 2026-01-24
Jalon T3 | 2026-02-23
Date TTM | 2025-12-05
Décision TTM | Pending
Balances | • B-521 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-191 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-105 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-856 — Budget Marketing (taux 1.00)
Profils | • P-37 — Développeur Fullstack • P-99 — Chef de Projet Telecom • P-46 — Développeur Fullstack • P-54 — Expert Cyber
Services | • S-76 — Support 24/7 • S-95 — Maintenance Préventive • S-35 — Support 24/7 • S-48 — Installation Hardware
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 5: 5G Core Deployment - Ref_2912
Statut | En cours
Responsable Marketing | Mehdi Hassan
Responsable SI | Ahmed Alami
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-10-16
Jalon T0 | 2025-10-26
Jalon T1 | 2025-11-30
Jalon T2 | 2025-12-30
Jalon T3 | 2026-01-29
Date TTM | 2025-11-10
Décision TTM | GO
Balances | • B-262 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-294 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-652 — Budget Marketing (taux 1.00)
Profils | • P-74 — Chef de Projet Telecom • P-26 — Développeur Fullstack • P-21 — Ingénieur Radio
Services | • S-72 — Maintenance Préventive • S-25 — Support 24/7 • S-34 — Licence Logicielle
Risques / Problèmes / Actions | Problèmes: • Vendor hardware shortage Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 6: 5G Core Deployment - Ref_9353
Statut | En attente
Responsable Marketing | Mehdi Hassan
Responsable SI | Ilias Mouhcine
Responsable MOA | Ahmed Alami
Date début | 2025-08-18
Jalon T0 | 2025-08-28
Jalon T1 | 2025-10-02
Jalon T2 | 2025-11-01
Jalon T3 | 2025-12-01
Date TTM | 2025-09-12
Décision TTM | Pending
Balances | • B-498 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-611 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-823 — Fonds d'Urgence (taux 1.00)
Profils | • P-57 — Architecte Réseau • P-60 — Développeur Fullstack • P-91 — Architecte Réseau
Services | • S-57 — Installation Hardware • S-33 — Support 24/7 • S-28 — Support 24/7
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 7: BSS/OSS Transformation - Ref_3903
Statut | Terminé
Responsable Marketing | Ilias Mouhcine
Responsable SI | Mehdi Hassan
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-09-23
Jalon T0 | 2025-10-03
Jalon T1 | 2025-11-07
Jalon T2 | 2025-12-07
Jalon T3 | 2026-01-06
Date TTM | 2025-10-18
Décision TTM | GO
Balances | • B-164 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-374 — OpEx Maintenance (taux 1.00) • B-879 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-800 — Fonds d'Urgence (taux 1.00)
Profils | • P-84 — Ingénieur Radio • P-11 — Développeur Fullstack • P-31 — Ingénieur Radio • P-20 — Ingénieur Radio
Services | • S-11 — Maintenance Préventive • S-96 — Maintenance Préventive • S-93 — Support 24/7 • S-15 — Licence Logicielle
Risques / Problèmes / Actions | Problèmes: • Vendor hardware shortage Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 8: BSS/OSS Transformation - Ref_4842
Statut | Bloqué
Responsable Marketing | Mehdi Hassan
Responsable SI | Ilias Mouhcine
Responsable MOA | Mehdi Hassan
Date début | 2025-12-19
Jalon T0 | 2025-12-29
Jalon T1 | 2026-02-02
Jalon T2 | 2026-03-04
Jalon T3 | 2026-04-03
Date TTM | 2026-01-13
Décision TTM | Pending
Balances | • B-854 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-438 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-545 — OpEx Maintenance (taux 1.00)
Profils | • P-96 — Chef de Projet Telecom • P-82 — Chef de Projet Telecom • P-53 — Chef de Projet Telecom
Services | • S-54 — Maintenance Préventive • S-10 — Licence Logicielle • S-20 — Maintenance Préventive
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 9: BSS/OSS Transformation - Ref_6633
Statut | En attente
Responsable Marketing | Ahmed Alami
Responsable SI | Ilias Mouhcine
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-11-05
Jalon T0 | 2025-11-15
Jalon T1 | 2025-12-20
Jalon T2 | 2026-01-19
Jalon T3 | 2026-02-18
Date TTM | 2025-11-30
Décision TTM | Pending
Balances | • B-574 — OpEx Maintenance (taux 1.00) • B-417 — OpEx Maintenance (taux 1.00) • B-980 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-754 — OpEx Maintenance (taux 1.00)
Profils | • P-82 — Expert Cyber • P-19 — Architecte Réseau • P-42 — Développeur Fullstack • P-33 — Développeur Fullstack
Services | • S-27 — Licence Logicielle • S-12 — Maintenance Préventive • S-90 — Installation Hardware • S-82 — Licence Logicielle
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 10: Cybersecurity SOC Implementation - Ref_3739
Statut | En attente
Responsable Marketing | Mehdi Hassan
Responsable SI | Ilias Mouhcine
Responsable MOA | Mehdi Hassan
Date début | 2025-09-01
Jalon T0 | 2025-09-11
Jalon T1 | 2025-10-16
Jalon T2 | 2025-11-15
Jalon T3 | 2025-12-15
Date TTM | 2025-09-26
Décision TTM | Pending
Balances | • B-508 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-337 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-211 — Budget Marketing (taux 1.00)
Profils | • P-31 — Expert Cyber • P-35 — Architecte Réseau • P-53 — Architecte Réseau
Services | • S-25 — Support 24/7 • S-15 — Licence Logicielle • S-95 — Support 24/7
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 11: Cybersecurity SOC Implementation - Ref_5359
Statut | validé
Responsable Marketing | Ilias Mouhcine
Responsable SI | Sarah Bennani
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-12-03
Jalon T0 | 2025-12-13
Jalon T1 | 2026-01-17
Jalon T2 | 2026-02-16
Jalon T3 | 2026-03-18
Date TTM | 2025-12-28
Décision TTM | NO GO
Balances | • B-963 — OpEx Maintenance (taux 1.00) • B-525 — CapEx Infrastructure (taux 1.00)
Profils | • P-89 — Architecte Réseau • P-87 — Ingénieur Radio
Services | • S-99 — Installation Hardware • S-71 — Hébergement Cloud
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 12: Cybersecurity SOC Implementation - Ref_9106
Statut | En cours
Responsable Marketing | Ilias Mouhcine
Responsable SI | Mehdi Hassan
Responsable MOA | Sarah Bennani
Date début | 2025-11-23
Jalon T0 | 2025-12-03
Jalon T1 | 2026-01-07
Jalon T2 | 2026-02-06
Jalon T3 | 2026-03-08
Date TTM | 2025-12-18
Décision TTM | Pending
Balances | • B-373 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-517 — Budget Marketing (taux 1.00)
Profils | • P-34 — Architecte Réseau • P-30 — Ingénieur Radio
Services | • S-17 — Maintenance Préventive • S-23 — Installation Hardware
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 13: Cybersecurity SOC Implementation - Ref_9518
Statut | Validé
Responsable Marketing | Mehdi Hassan
Responsable SI | Ilias Mouhcine
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-12-07
Jalon T0 | 2025-12-17
Jalon T1 | 2026-01-21
Jalon T2 | 2026-02-20
Jalon T3 | 2026-03-22
Date TTM | 2026-01-01
Décision TTM | GO
Balances | • B-423 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-706 — Fonds d'Urgence (taux 1.00)
Profils | • P-18 — Expert Cyber • P-28 — Architecte Réseau
Services | • S-59 — Maintenance Préventive • S-80 — Hébergement Cloud
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 14: Fiber to the Home (FTTH) - Zone A - Ref_3065
Statut | Bloqué
Responsable Marketing | Ilias Mouhcine
Responsable SI | Sarah Bennani
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-12-23
Jalon T0 | 2026-01-02
Jalon T1 | 2026-02-06
Jalon T2 | 2026-03-08
Jalon T3 | 2026-04-07
Date TTM | 2026-01-17
Décision TTM | GO
Balances | • B-666 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-925 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-897 — Fonds d'Urgence (taux 1.00)
Profils | • P-86 — Expert Cyber • P-12 — Ingénieur Radio • P-69 — Ingénieur Radio
Services | • S-49 — Installation Hardware • S-80 — Maintenance Préventive • S-17 — Licence Logicielle
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 15: Fiber to the Home (FTTH) - Zone A - Ref_9431
Statut | En retard
Responsable Marketing | Ilias Mouhcine
Responsable SI | Ahmed Alami
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-09-13
Jalon T0 | 2025-09-23
Jalon T1 | 2025-10-28
Jalon T2 | 2025-11-27
Jalon T3 | 2025-12-27
Date TTM | 2025-10-08
Décision TTM | Pending
Balances | • B-971 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-108 — OpEx Maintenance (taux 1.00)
Profils | • P-44 — Développeur Fullstack • P-74 — Expert Cyber
Services | • S-89 — Support 24/7 • S-97 — Hébergement Cloud
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 16: Fixed Wireless Access Rollout - Ref_4381
Statut | Bloqué
Responsable Marketing | Ilias Mouhcine
Responsable SI | Sarah Bennani
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-08-28
Jalon T0 | 2025-09-07
Jalon T1 | 2025-10-12
Jalon T2 | 2025-11-11
Jalon T3 | 2025-12-11
Date TTM | 2025-09-22
Décision TTM | GO
Balances | • B-241 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-235 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-757 — OpEx Maintenance (taux 1.00)
Profils | • P-19 — Ingénieur Radio • P-53 — Architecte Réseau • P-27 — Chef de Projet Telecom
Services | • S-20 — Support 24/7 • S-25 — Maintenance Préventive • S-26 — Hébergement Cloud
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 17: Fixed Wireless Access Rollout - Ref_8126
Statut | En cours
Responsable Marketing | Ahmed Alami
Responsable SI | Ahmed Alami
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-10-22
Jalon T0 | 2025-11-01
Jalon T1 | 2025-12-06
Jalon T2 | 2026-01-05
Jalon T3 | 2026-02-04
Date TTM | 2025-11-16
Décision TTM | GO
Balances | • B-460 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-268 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-191 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-273 — Fonds d'Urgence (taux 1.00)
Profils | • P-49 — Expert Cyber • P-89 — Chef de Projet Telecom • P-92 — Expert Cyber • P-38 — Ingénieur Radio
Services | • S-75 — Licence Logicielle • S-68 — Installation Hardware • S-24 — Maintenance Préventive • S-42 — Hébergement Cloud
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 18: Fixed Wireless Access Rollout - Ref_8185
Statut | Validé
Responsable Marketing | Mehdi Hassan
Responsable SI | Sarah Bennani
Responsable MOA | Mehdi Hassan
Date début | 2025-11-14
Jalon T0 | 2025-11-24
Jalon T1 | 2025-12-29
Jalon T2 | 2026-01-28
Jalon T3 | 2026-02-27
Date TTM | 2025-12-09
Décision TTM | Pending
Balances | • B-223 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-369 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-126 — Fonds d'Urgence (taux 1.00)
Profils | • P-84 — Architecte Réseau • P-76 — Développeur Fullstack • P-55 — Architecte Réseau
Services | • S-43 — Maintenance Préventive • S-26 — Maintenance Préventive • S-74 — Support 24/7
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 19: IPTV Content Delivery Network - Ref_4389
Statut | En cours
Responsable Marketing | Ahmed Alami
Responsable SI | Ilias Mouhcine
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-09-29
Jalon T0 | 2025-10-09
Jalon T1 | 2025-11-13
Jalon T2 | 2025-12-13
Jalon T3 | 2026-01-12
Date TTM | 2025-10-24
Décision TTM | GO
Balances | • B-701 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-453 — OpEx Maintenance (taux 1.00) • B-759 — OpEx Maintenance (taux 1.00)
Profils | • P-55 — Architecte Réseau • P-78 — Ingénieur Radio • P-59 — Architecte Réseau
Services | • S-17 — Installation Hardware • S-37 — Support 24/7 • S-75 — Support 24/7
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 20: IPTV Content Delivery Network - Ref_4765
Statut | Bloqué
Responsable Marketing | Ahmed Alami
Responsable SI | Mehdi Hassan
Responsable MOA | Mehdi Hassan
Date début | 2026-01-08
Jalon T0 | 2026-01-18
Jalon T1 | 2026-02-22
Jalon T2 | 2026-03-24
Jalon T3 | 2026-04-23
Date TTM | 2026-02-02
Décision TTM | Pending
Balances | • B-541 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-381 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-556 — Fonds d'Urgence (taux 1.00)
Profils | • P-62 — Chef de Projet Telecom • P-37 — Chef de Projet Telecom • P-49 — Chef de Projet Telecom
Services | • S-66 — Hébergement Cloud • S-51 — Maintenance Préventive • S-99 — Support 24/7
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 21: IPTV Content Delivery Network - Ref_5601
Statut | Validé
Responsable Marketing | Mehdi Hassan
Responsable SI | Ahmed Alami
Responsable MOA | Mehdi Hassan
Date début | 2026-01-13
Jalon T0 | 2026-01-23
Jalon T1 | 2026-02-27
Jalon T2 | 2026-03-29
Jalon T3 | 2026-04-28
Date TTM | 2026-02-07
Décision TTM | Pending
Balances | • B-349 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-848 — CapEx Infrastructure (taux 1.00)
Profils | • P-69 — Architecte Réseau • P-43 — Architecte Réseau
Services | • S-23 — Maintenance Préventive • S-53 — Licence Logicielle
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 22: IPTV Content Delivery Network - Ref_6862
Statut | Bloqué
Responsable Marketing | Sarah Bennani
Responsable SI | Sarah Bennani
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-11-25
Jalon T0 | 2025-12-05
Jalon T1 | 2026-01-09
Jalon T2 | 2026-02-08
Jalon T3 | 2026-03-10
Date TTM | 2025-12-20
Décision TTM | GO
Balances | • B-635 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-958 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-233 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-955 — CapEx Infrastructure (taux 1.00)
Profils | • P-95 — Chef de Projet Telecom • P-80 — Chef de Projet Telecom • P-47 — Chef de Projet Telecom • P-93 — Ingénieur Radio
Services | • S-89 — Hébergement Cloud • S-76 — Hébergement Cloud • S-92 — Support 24/7 • S-94 — Installation Hardware
Risques / Problèmes / Actions | Problèmes: • Vendor hardware shortage Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 23: IoT Connectivity Hub - Ref_2590
Statut | En retard
Responsable Marketing | Ilias Mouhcine
Responsable SI | Sarah Bennani
Responsable MOA | Mehdi Hassan
Date début | 2025-11-27
Jalon T0 | 2025-12-07
Jalon T1 | 2026-01-11
Jalon T2 | 2026-02-10
Jalon T3 | 2026-03-12
Date TTM | 2025-12-22
Décision TTM | Pending
Balances | • B-783 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-615 — OpEx Maintenance (taux 1.00) • B-486 — Budget Marketing (taux 1.00)
Profils | • P-28 — Expert Cyber • P-49 — Architecte Réseau • P-45 — Développeur Fullstack
Services | • S-12 — Hébergement Cloud • S-46 — Support 24/7 • S-89 — Hébergement Cloud
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 24: IoT Connectivity Hub - Ref_5861
Statut | Terminé
Responsable Marketing | Ahmed Alami
Responsable SI | Mehdi Hassan
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-12-11
Jalon T0 | 2025-12-21
Jalon T1 | 2026-01-25
Jalon T2 | 2026-02-24
Jalon T3 | 2026-03-26
Date TTM | 2026-01-05
Décision TTM | GO
Balances | • B-253 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-796 — OpEx Maintenance (taux 1.00) • B-362 — OpEx Maintenance (taux 1.00)
Profils | • P-91 — Chef de Projet Telecom • P-61 — Architecte Réseau • P-68 — Expert Cyber
Services | • S-90 — Hébergement Cloud • S-94 — Hébergement Cloud • S-89 — Hébergement Cloud
Risques / Problèmes / Actions | Problèmes: • Vendor hardware shortage Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 25: LTE Capacity Expansion - Ref_2068
Statut | achevé
Responsable Marketing | Sarah Bennani
Responsable SI | Mehdi Hassan
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-09-12
Jalon T0 | 2025-09-22
Jalon T1 | 2025-10-27
Jalon T2 | 2025-11-26
Jalon T3 | 2025-12-26
Date TTM | 2025-10-07
Décision TTM | GO
Balances | • B-109 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-185 — Budget Marketing (taux 1.00)
Profils | • P-18 — Expert Cyber • P-89 — Chef de Projet Telecom
Services | • S-33 — Hébergement Cloud • S-79 — Support 24/7
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 26: MVNO Integration - Ref_4884
Statut | En cours
Responsable Marketing | Ahmed Alami
Responsable SI | Ahmed Alami
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-12-02
Jalon T0 | 2025-12-12
Jalon T1 | 2026-01-16
Jalon T2 | 2026-02-15
Jalon T3 | 2026-03-17
Date TTM | 2025-12-27
Décision TTM | Pending
Balances | • B-395 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-592 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-642 — Fonds d'Urgence (taux 1.00)
Profils | • P-40 — Développeur Fullstack • P-86 — Architecte Réseau • P-47 — Ingénieur Radio
Services | • S-91 — Maintenance Préventive • S-27 — Licence Logicielle • S-12 — Hébergement Cloud
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 27: MVNO Integration - Ref_8232
Statut | En cours
Responsable Marketing | Ahmed Alami
Responsable SI | Sarah Bennani
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-10-29
Jalon T0 | 2025-11-08
Jalon T1 | 2025-12-13
Jalon T2 | 2026-01-12
Jalon T3 | 2026-02-11
Date TTM | 2025-11-23
Décision TTM | GO
Balances | • B-109 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-517 — OpEx Maintenance (taux 1.00) • B-124 — OpEx Maintenance (taux 1.00) • B-711 — Fonds d'Urgence (taux 1.00)
Profils | • P-25 — Architecte Réseau • P-60 — Développeur Fullstack • P-36 — Expert Cyber • P-39 — Ingénieur Radio
Services | • S-95 — Licence Logicielle • S-88 — Maintenance Préventive • S-67 — Licence Logicielle • S-42 — Installation Hardware
Risques / Problèmes / Actions | Problèmes: • Vendor hardware shortage Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 28: MVNO Integration - Ref_8343
Statut | En cours
Responsable Marketing | Sarah Bennani
Responsable SI | Mehdi Hassan
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-09-18
Jalon T0 | 2025-09-28
Jalon T1 | 2025-11-02
Jalon T2 | 2025-12-02
Jalon T3 | 2026-01-01
Date TTM | 2025-10-13
Décision TTM | GO
Balances | • B-956 — OpEx Maintenance (taux 1.00) • B-998 — Budget Marketing (taux 1.00)
Profils | • P-32 — Architecte Réseau • P-97 — Développeur Fullstack
Services | • S-67 — Licence Logicielle • S-38 — Maintenance Préventive
Risques / Problèmes / Actions | Problèmes: • Vendor hardware shortage Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 29: MVNO Integration - Ref_9208
Statut | Terminé
Responsable Marketing | Mehdi Hassan
Responsable SI | Ilias Mouhcine
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-08-19
Jalon T0 | 2025-08-29
Jalon T1 | 2025-10-03
Jalon T2 | 2025-11-02
Jalon T3 | 2025-12-02
Date TTM | 2025-09-13
Décision TTM | GO
Balances | • B-372 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-989 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-428 — CapEx Infrastructure (taux 1.00)
Profils | • P-48 — Architecte Réseau • P-77 — Expert Cyber • P-74 — Ingénieur Radio
Services | • S-21 — Maintenance Préventive • S-52 — Support 24/7 • S-45 — Licence Logicielle
Risques / Problèmes / Actions | Problèmes: • Vendor hardware shortage Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 30: Network Function Virtualization (NFV) - Ref_1112
Statut | Bloqué
Responsable Marketing | Sarah Bennani
Responsable SI | Sarah Bennani
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-09-14
Jalon T0 | 2025-09-24
Jalon T1 | 2025-10-29
Jalon T2 | 2025-11-28
Jalon T3 | 2025-12-28
Date TTM | 2025-10-09
Décision TTM | GO
Balances | • B-496 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-155 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-171 — CapEx Infrastructure (taux 1.00)
Profils | • P-35 — Ingénieur Radio • P-62 — Développeur Fullstack • P-35 — Développeur Fullstack
Services | • S-79 — Hébergement Cloud • S-70 — Installation Hardware • S-47 — Support 24/7
Risques / Problèmes / Actions | Problèmes: • Vendor hardware shortage Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 31: Network Function Virtualization (NFV) - Ref_3720
Statut | En cours
Responsable Marketing | Ahmed Alami
Responsable SI | Ahmed Alami
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-08-25
Jalon T0 | 2025-09-04
Jalon T1 | 2025-10-09
Jalon T2 | 2025-11-08
Jalon T3 | 2025-12-08
Date TTM | 2025-09-19
Décision TTM | GO
Balances | • B-275 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-620 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-390 — Fonds d'Urgence (taux 1.00)
Profils | • P-10 — Ingénieur Radio • P-35 — Développeur Fullstack • P-58 — Expert Cyber
Services | • S-85 — Installation Hardware • S-43 — Support 24/7 • S-81 — Licence Logicielle
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 32: Roaming Billing System Upgrade - Ref_2405
Statut | En attente
Responsable Marketing | Sarah Bennani
Responsable SI | Ilias Mouhcine
Responsable MOA | Ahmed Alami
Date début | 2025-10-26
Jalon T0 | 2025-11-05
Jalon T1 | 2025-12-10
Jalon T2 | 2026-01-09
Jalon T3 | 2026-02-08
Date TTM | 2025-11-20
Décision TTM | Pending
Balances | • B-675 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-406 — CapEx Infrastructure (taux 1.00)
Profils | • P-18 — Expert Cyber • P-43 — Chef de Projet Telecom
Services | • S-48 — Maintenance Préventive • S-65 — Hébergement Cloud
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 33: Roaming Billing System Upgrade - Ref_2551
Statut | Terminé
Responsable Marketing | Ahmed Alami
Responsable SI | Ilias Mouhcine
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-10-18
Jalon T0 | 2025-10-28
Jalon T1 | 2025-12-02
Jalon T2 | 2026-01-01
Jalon T3 | 2026-01-31
Date TTM | 2025-11-12
Décision TTM | GO
Balances | • B-281 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-883 — OpEx Maintenance (taux 1.00) • B-550 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-408 — Fonds d'Urgence (taux 1.00)
Profils | • P-73 — Architecte Réseau • P-26 — Ingénieur Radio • P-28 — Architecte Réseau • P-10 — Chef de Projet Telecom
Services | • S-15 — Support 24/7 • S-23 — Support 24/7 • S-25 — Licence Logicielle • S-31 — Maintenance Préventive
Risques / Problèmes / Actions | Problèmes: • Vendor hardware shortage Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 34: Roaming Billing System Upgrade - Ref_2634
Statut | Validé
Responsable Marketing | Ahmed Alami
Responsable SI | Mehdi Hassan
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-09-01
Jalon T0 | 2025-09-11
Jalon T1 | 2025-10-16
Jalon T2 | 2025-11-15
Jalon T3 | 2025-12-15
Date TTM | 2025-09-26
Décision TTM | Pending
Balances | • B-579 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-285 — OpEx Maintenance (taux 1.00)
Profils | • P-92 — Développeur Fullstack • P-37 — Chef de Projet Telecom
Services | • S-11 — Installation Hardware • S-10 — Hébergement Cloud
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 35: Roaming Billing System Upgrade - Ref_7943
Statut | En cours
Responsable Marketing | Mehdi Hassan
Responsable SI | Mehdi Hassan
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-09-02
Jalon T0 | 2025-09-12
Jalon T1 | 2025-10-17
Jalon T2 | 2025-11-16
Jalon T3 | 2025-12-16
Date TTM | 2025-09-27
Décision TTM | GO
Balances | • B-651 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-932 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-397 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-664 — Budget Marketing (taux 1.00)
Profils | • P-22 — Architecte Réseau • P-94 — Ingénieur Radio • P-82 — Expert Cyber • P-56 — Chef de Projet Telecom
Services | • S-56 — Hébergement Cloud • S-33 — Hébergement Cloud • S-17 — Maintenance Préventive • S-20 — Support 24/7
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 36: Submarine Cable Link - Ref_2711
Statut | Terminé
Responsable Marketing | Ahmed Alami
Responsable SI | Ilias Mouhcine
Responsable MOA | Sarah Bennani
Date début | 2025-08-21
Jalon T0 | 2025-08-31
Jalon T1 | 2025-10-05
Jalon T2 | 2025-11-04
Jalon T3 | 2025-12-04
Date TTM | 2025-09-15
Décision TTM | Pending
Balances | • B-629 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-560 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-755 — Fonds d'Urgence (taux 1.00) • B-961 — Budget Marketing (taux 1.00)
Profils | • P-77 — Développeur Fullstack • P-81 — Expert Cyber • P-21 — Ingénieur Radio • P-76 — Architecte Réseau
Services | • S-48 — Hébergement Cloud • S-98 — Licence Logicielle • S-27 — Maintenance Préventive • S-43 — Maintenance Préventive
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 37: Submarine Cable Link - Ref_8597
Statut | Validé
Responsable Marketing | Ahmed Alami
Responsable SI | Ilias Mouhcine
Responsable MOA | Ilias Mouhcine
Date début | 2025-11-17
Jalon T0 | 2025-11-27
Jalon T1 | 2026-01-01
Jalon T2 | 2026-01-31
Jalon T3 | 2026-03-02
Date TTM | 2025-12-12
Décision TTM | Pending
Balances | • B-184 — CapEx Infrastructure (taux 1.00) • B-697 — Budget Marketing (taux 1.00) • B-251 — CapEx Infrastructure (taux 1.00)
Profils | • P-95 — Chef de Projet Telecom • P-73 — Architecte Réseau • P-69 — Ingénieur Radio
Services | • S-28 — Licence Logicielle • S-52 — Hébergement Cloud • S-60 — Support 24/7
Risques / Problèmes / Actions | Actions: • Weekly review with CTO

## Slide 38: Diagramme de Gantt (global)